湖南电大基建工程项目管理流程图

（适用须报建基建工程项目）

省规划部门批准校园控制规划

学校基建部门提出基建工程项目立项建议

校务会讨论、党委会审议决定立项

基建工程项目可行性研究，委托单位招标决定

获立项批复后向纪检监察审计部门备案，安排跟踪监督

| 设计 | 施工 | 监理 | 设备 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 依法公开招投标 |  |  |  |  |

改变招投标形式必须经招标领导小组研究决定

| 湖南省 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规 划部门 | 建 设部门 | 发改委 |
| 招投标平台 |  |  |
| 资格预审、遴选 |  |  |
| 开、评标 |  |  |

学校

招标 领导 小组

由学校按规定程序公开招标选定委托代理公司

基建工程项目设计、概算。

至少提前3个工作日向校纪检监察部门通报，接受监督。

合同文本

与中标单位签订合同

送监察审计部门审签

送法律事务办审签

施工决算审计

送计划财务部门审签

验收

与中标单位签订合同

至少提前3个工作日向校纪检监察审计部门通报、接受监督

司

施工中设计变更、洽商、人工、材料费调价由甲乙方、监理、审计开会决定，做好原始记录

司

依据合同进行验收（含土建、安装、消防等）

工程项目结算审计

基建、财务部门严格按照合同和工程进度支付工程款

司

财务部门与施工方结算

资产投入使用

基建资料归档