湖南广播电视大学文件

湘电大行字[2008]49号

关于印发《湖南广播电视大学

招标投标管理办法（试行）》的通知

校属各单位：

《湖南广播电视大学招标投标管理办法（试行）》已经校领导审定，现印发给你们，请予遵照执行。

湖南广播电视大学

二ΟΟ八年十二月三十日

主题词：招标  投标  管理办法  通知

湖南广播电视大学办公室 2008年12月30日印发

共印3份

湖南广播电视大学招标投标管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为规范学校采购与基建、维修工程项目设计、施工、监理企业选择过程中的招标投标行为。促进招标投标工作健康有序地进行。依据有关政府采购与招标投标法律、法规的精神和规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  各类采购和基本建设（含新建、改建、扩建）项目、大型维修项目的招标，适用本办法。

第三条  招标范围

（一）列入《湖南广播电视大学采购管理办法》中的采购项目。

（二）总造价在2万元以上的基建与维修工程项目。其中，总建筑面积在500m2以上或造价在50万元以上的建设工程施工项目，报省、市建设行政主管部门审批、备案，委托招标代理公司代为办理。

（三）学校认为有必要进行招标投标的其他可以竞价的项目。

第二章  招标投标的组织与管理

第四条  学校成立招投标领导小组（以下简称领导小组），由分管国有资产管理和基本建设工作的校领导任组长，分管纪检、监察、审计工作的校领导任副组长，办公室、纪检、监察、审计、后勤、基建、财务、法律事务管理等有关部门的负责人参加。领导小组组成人员，由校行政研究决定。其主要职责是：

（一）拟订学校招标投标办法，审定重大项目的招标方案；

（二）指导、协调与监督全校招标投标工作；

（三）负责学校各项招标活动的开标、评标、决标；

（四）讨论并决定招标投标需要解决的重大问题；

（五）受理招标投标工作过程中的有关投诉。

第五条  领导小组下设招标投标办公室（以下简称招标办），挂靠后勤与国有资产管理部门，与采购办公室合署办公。其主要职责是：

（一）拟订各个项目的招标投标方案；

（二）组织实施招标投标活动；

（三）安排编制标底及招标文件，组织有关调研及发标、商谈、议标和检查验收工作；

（四）协调办理有关合同（协议）的签订、核查、履行、违约处理等问题；

（五）负责向领导小组报告工作并完成领导小组交办的其他工作任务。

第六条  所有招投标项目均应有使用（接收）部门（单位），负责提供招标原始资料，填报《采购申请单》或《基建与维修项目招标立项申批表》，协助校招标办开展招标工作，并负责监督有关合同协议的履行。

第七条  所有招标项目，必须成立3~7人（单数）组成的招标工作小组，由校招标办初拟人员名单报领导小组审批。大型招标项目，领导小组必须派两人以上参加工作小组。在校招标办公室统一组织协调下开展工作。

第三章  招标方式与程序

第八条  招标方式

一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价（议价）和单一来源五种方式，采购项目，按《湖南广播电视大学采购管理办法》的规定适用，基建与维修工程项目，原则上采用公开招标与邀请招标的方式进行。对技术复杂、具有技术与施工组织依赖、招标成本过高、时间紧迫的维修项目，经招标领导小组研究，可采用询价或单一来源的方式。对招标后没有投标人响应或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，可采用竞争性谈判的方式。

第九条  采取公开招标，邀请招标的项目，按以下程序办理。

（一）立项与备案；

（二）编制标底及招标文件；

（三）发布招标信息；

（四）市场调查、进行资格预审；

（五）接受投标单位报名，发售招标文件等资料；

（六）接受投标单位询标，解答招标文件、组织现场考察；

（七）投标单位送达投标书，汇总投标情况；

（八）召开招标会议，进行开标、评标、决标；

（九）公开招标结果，发放《中标通知书》；

（十）签订合同（协议）；

（十一）合同履行过程的监督检查；

（十二）组织验收；

（十三）结算付款。

第四章  招标投标事项规定

第十条  针对不同的项目，应当明确招标的组织方式，对采购项目，由领导小组决定采取政府采购还是自行采购的方式，对于基建与维修工程项目，由领导小组决定委托招标还是自行招标。委托招标时，由招标办按项目管理权限向相应的建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构报送备案。

第十一条  采用公开招标、邀请招标的招标项目，必须公开发布公告或发送投标邀请书。依法必须公开招标的项目，公告应在国家或省指定的公众媒体上发布，并在公告发布的5个工作日前，将公告内容按项目管理权限向省、市建设行政主管部门或其委托的招标监管机构报送备案。

招标公告应包括以下内容：学校全称和地址，招标项目的名称、规模、性质、结构类型、招标范围、估价、资金来源及落实情况、收  或建设地点。计划日期（开工竣工日期）。对投标人的资格要求及审查方式，接受投标申请人的起止时间、地点（网址）和联系方式等。

第十二条  一般应在招标公告发布后不少于5个工作日开始接受投标报名，对投标人，可以实行资格预审，也可实行资格后审，并在报名时发售资格预审文件或招标文件，一般情况下实行资格后审。

第十三条  招标公告发布后应编制招标文件。招标文件应当包括：项目名称；资金落实情况；准备工作情况；工程、采购预算书及明细表；招标须知；招标项目的技术规范、名称、品种、规格、数量、工程量、质量、运输、安全和设计图纸；有关文件和市场信息；交货日期、工期及地点；验收标准及日期；投标要求与投标截止日期；付款方式等。

第十四条  投标人领取招标文件时，应当按规定向学校交纳项目总预算1%—5%的投标保证金，未交纳保证金的，投标人将被视为不符合投标要求而不予受理投标。投标人有下列情况之一者，投标保证金不予退还：（一）投标人未在规定期限内递交投标文件，而事先未能说明理由的；（二）投标人在学校发出中标公告（通知书）之前，无正当理由撤回投标文件；（三）投标人在招标过程中，未能及时应标；（四）中标人在规定期限内不与学校签署合同协议的。

投标保证金并在收到投标人的投标书7日内无息退还或在中标公告（通知）发出后7日内退还。投标保证金的交纳、退还、扣留等，需经校招标办公室审定签字后，由财务处予以办理。

第十五条  公开招标或邀请招标的项目，一般应编制标底，复杂项目的标底编制，可以委托社会机构完成，标底制作完成后，必须密封交纪检、监察部门保存，开标对由纪检、监察部门派专人送至评标会议现场。

第十六条  在招标过程中，只能在招标文件规定的时间、地点接受具有投标标志和有效密封的投标文件，否则不予受理。

第十七条  评标要依据公正、公开、透明、合理、科学的原则进行，主要根据报价、交货日期（工期）、产品质量（工程质量保证措施）、用材是否适量、投标人技术力量、管理水平以及相应的资质、资属、社会声誉与以往业绩，而加以综合评价。具体方法须预先确定并在招标文件中注明、评标对必须组成单数的评标委员会，专业设备采购和工程项目招标的专业评标人员应当占评标委员会人数的50%以上。

第十八条  开标、评标、定标均须经过招标会议。招标会议程序一般包括：（一）使用（接收）部门代表介绍项目情况；（二）招标工作小组人员介绍招标准备情况；（三）答疑；（四）评标；（五）决标；（六）主持人作会议总结。

第十九条  招标会议采用回避制度，会议在充分听取招标项目使用（接收）部门代表和有关人员意见之后，使用（接收）部门代表和有关人员都要退场，以保证定标的公正性和保密性。

第二十条  选择中标人一般应当由校招标会议进行评议后，通过无记名投票表决、举手表决、综合评议、计分等方法确定，采取何种方法定标，由校招标会议主持人据情确定。特殊情况，应经校招标领导小组负责人批准授权校招投标办公室按照有关规定组织实施，并将执行情况报告下次校招标会议审议认定。

第二十一条  总预算低于五十万元的或者简单明了的单项招标项目，一般采取一次报价的做法；总预算高于五十万元（含）或单价高于一万元（含）或技术含量较高、或有特殊要求的招标项目，原则上采取两次报价的做法。两次报价时首次开标会议由校招投标办公室组织并主持，应当至少有校招投标领导小组成员两人参加，应有会议记录，并经与会者签字认可。筛选投标人应当慎重，由开标会议主持人负责向校招标会议作筛选理由说明。

每次招标活动均应由专人进行书面记录，参加招标会议的人员应当签到，评委应当在评分表上签名。凡实施澄清招标文件、两次报价、撤回投标文件等可能影响招标结果的行为，行为人均应以书面方式确认。

第二十二条  凡学校招标项目，参加的投标人一般不得少于三家。当投标人数额不够时，转为竞争性谈判、询价或单一来源等方式定标。

第二十三条  中标人确定后，应在三日内发出中标通知书，签订合同或协议，合同、协议条款以国家制定的正式合同示范文本为准，合同签订程序按学校合同管理办法执行。

第二十四条  招标项目合同履行完毕后，应及时进行项目验收。招标项目经使用单位所在部门组织有关专家验收合格后，再向校招标办公室申报校级验收，校招投标办公室经核查后再行组织用户、专家组成的校验收工作小组进行验收评定，对验收未通过者不予结账并按约定加以处罚、限期返工或采取其它补救措施。

第五章  招标投标纪律与奖惩

第二十五条  严格招标纪律：各级领导不得以行政权力干预招标公正；招标工作过程中，参与人员必须持公正态度，按章办事，不得以权谋私、违法乱纪、搞不正之风；不得接受吃请，不得索、拿、卡、要；不得接受礼品。凡有弄虚作假，定标前泄露标底及评标情况，营私舞弊，行贿受贿者，视情节轻重给予行政处分，触犯刑律的，依法处理。

第二十六条  完善社会监督机制，提高招投标工作的透明度，强化其舆论监督、审计监督和财务监督。

第二十七条  中标人必须严格按照投标书和合同协议条款履行义务，学校与中标人并在协商一致的基础上，确定品种、规格、质量、工期等方面的奖罚办法。单方面不履行合同者，按照国家有关法律法规承担相应的经济责任。

第二十八条  建立招投标工作激励机制，充分调动招标人员的积极性和创造性。学校可按年度招投标节省经费的数额，给予一定比例的提成，作为参加招投标工作部门的招投标活动管理经费与相关人员的奖励。

- 附则

第二十九条  本办法由湖南广播电视大学招标领导小组及其办公室解释。

第三十条  本办法向公布之日起试行，原《湖南广播电视大学招标监督管理办法》同时废止。

湖南广播电视大学招标投标过程一览表

| 序号 | 工 作 内 容 | 办理时限 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项与备案，使用单位申报立项 | 正式使用前1至2个月 | 使用单位 |
| 2 | 招标资料审核并立项、备案 | 收到申报10日内 | 招标办 |
| 3 | 组成专项招标工作小组 | 立项后3日内 | 招标办 |
| 4 | 市场调查 | 小组成立后确定 | 招标办 |
| 5 | 组织编制招标文件（标底、标书等） |  | 招标办 |
| 6 | 发布招标信息，受理投标 | 5个工作日 | 招标办 |
| 7 | 投标人资格审查，商谈、询标 | 1至3个工作日 | 招标办 |
| 8 | 组织现场考察，资料汇总与汇报 | 1至3个工作日 | 招标办 |
| 9 | 召开投标会议-开标、评标、决标 | 1至3个工作日 | 招标办 |
| 10 | 发《中标通知书》、公布招标结果 | 定标后1个工作日 | 招标办 |
| 11 | 编写“会议纪要” | 定标后3个工作日 | 招标办 |
| 12 | 签订书面合同 | 定标后3个工作日 | 招标办 |
| 13 | 使用（施工）过程监督、检查 | 合同期内 | 招标办 |
| 14 | 开箱验货、交接、报校级验收 | 合同期满7个工作日内 | 使用单位 |
| 15 | 用户验收、交接，报校级验收 | 1至3个工作日 | 使用单位 |
| 16 | 拟“验收报告” | 3个工作日 | 招标办 |
| 17 | 校级验收 | 1个工作日 | 招标办 |
| 18 | 登记、结账 | 3个工作日 | 使用单位 |
| 19 | 招标文件资料整理、归档 | 3个工作日 | 招标办 |
| 20 | 遗留问题处理 | 合同期满1个月内或 另行签订补充协议 | 招标办 |